Detaljplan för Arnebo, del av Silvergruvan 1:1 m fl Sala kommun, Västmanlands län - normalt planförfarande

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

| Denna genomförandebeskrivning har upprättats för att redovisa de organisatoriska, tekniska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. |
| --- |
| ORGANISATORISKA FRÅGOR |
| Tidplan | Detaljplanearbetet bedrivs med normalt planförfarande under kommunstyrelsens arbetsutskotts (KSAU) ledning. Tidplanen redovisar hanteringen av detaljplanen och nu beräknade tidpunkter för olika beslut. April/maj 2008, samråd med detaljplanen Februari 2009, utställning av detaljplanen Maj 2009, Kommunfullmäktige beslut om antagande Såvida inte detaljplanen överklagas vinner planen laga kraft tre veckor efter justeringen av Kommunfullmäktiges protokoll. Därefter kan bygglov ges för åtgärder i överensstämmelse med detaljplanen. |
| Genomförandetid | Genomförandetiden är 15 år från den dag planen vinner laga kraft. Under genomförandetiden får detaljplan ändras eller upphävas endast om det är nödvändigt på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses vid planläggningen. Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens utgång men kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägarna kan ställa anspråk på ersättning. |
| Huvudmannaskap | Stora delar av området kommer att utgöras av allmän platsmark för vilken Sala kommun ska vara huvudman. Kostnad för iordningställande och skötsel av allmän platsmarken faller på kommunen. Undantaget är tillfarter på allmän platsmark (i plankartan markerade med bestämmelsen ”tillfart”) till privata fastigheter där fastighetsägaren bekostar iordningställande och skötsel. För arbeten på ledningar svarar respektive ledningshållare. Samfällighetsförening för området skall bildas för vägar och grönytor inom kvartersmark. |
| TEKNISKA FRÅGOR |
| Vatten- och avlopp | Kommunens va- verksamhetsområdet utvidgas till att omfatta befintlig och ny bebyggelse inom planområdet, undantaget de två fastigheterna i områdets södra del . Fastigheterna ansluts till kommunens allmänna va-anläggning genom ett konventionellt självfallssystem. Va- ledningsutbyggnaden kommer att ske när fastighetsbildningen av arrendetomter och nya tomterna är klar och medel finns anvisade i budget. Befintliga markförhållanden med bl.a. mycket berg och kuperad mark medför stora kostnader för utbyggnad av va- ledningar. För att täcka kostnaderna för ledningsutbyggnaden kommer särtaxa att föreslås för Arneboområdet. Dag- och dräneringsvatten omhändertas lokalt inom området. |
| Vägar | Erfoderliga tillfarter inom kvartersmark iordningsställs av kommunen. Erfoderliga tillfarter (till en enskild privatägd fastighet) inom allmän platsmark iordningsställs av den privata fastighetsägaren som nyttjar tillfarten. |
| FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR |
| Fastighetsbildning | Detaljplanen ger möjlighet och utgör underlag för bildandet av nya bostadsfastigheter inom området. 28 fastigheter kan bildas på kommunal mark varav idag 8 är obebyggda och 19 bebyggda med hus på ofri grund där kommunen upplåter marken genom bostadsarrende samt en hyresfastighet som hyrs av privatpersoner. Markägaren bekostar fastighetsbildningen. |
| Gemensamhets-anläggning | Gemensamhetsanläggningar bildas för vägar som försörjer fler än en fastighet samt övriga gemensamma ytor/grönytor inom kvartersmark. Kommunen ansöker om och bekostar inrättande av gemensamhetsanläggningar i samband med ansökan för avstyckning hos Lantmäteriet. |

| Håkan Svärd | Yvonne Fahlman |
| --- | --- |
| Planerings- och utvecklingschef | Markingenjör |