Detaljplan för Skuggan, del av Kristina 4:1 m fl Sala kommun, Västmanlands län - normalt planförfarande

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

| ORGANISATORISKA FRÅGOR |
| --- |
| Tidplan | Detaljplanearbetet bedrivs med normalt planförfarande under kommunstyrelsens arbetsutskotts (KSAU) ledning. Tidplanen redovisar hanteringen av detaljplanen och nu beräknade tidpunkter för olika beslut. April 2009, samråd med detaljplanen Oktober 2009, utställning av detaljplanen December 2009, Kommunfullmäktige beslut om antagande Såvida inte detaljplanen överklagas vinner planen laga kraft tre veckor efter justeringen av Kommunfullmäktiges protokoll. Därefter kan bygglov ges för åtgärder i överensstämmelse med detaljplanen. |
| Genomförandetid | Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. Under genomförandetiden får detaljplan ändras eller upphävas endast om det är nödvändigt på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses vid planläggningen. Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens utgång men kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägarna kan ställa anspråk på ersättning. |
| Huvudmannaskap | Delar av området kommer att utgöras av allmän platsmark för vilken Sala kommun ska vara huvudman. Kostnad för skötsel av allmän platsmark faller på kommunen. Ansvar för åtgärder inom kvartersmark åvilar markägaren. För arbeten på ledningar svarar respektive ledningshållare. |
| TEKNISKA FRÅGOR |
| Vatten- och avlopp | Planområdet kommer även fortsättningsvis ligga utanför det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Det innebär att kommunen inte har skyldighet att koppla in nya abonnenter. För fastigheter som ligger utanför verksamhetsområdet föreskriver detaljplanen att vatten- och avloppsfrågan ska lösas på annat sätt. I södra delen av planområdet finns fungerande vatten- och avloppslösningar för fastigheterna Kristina 4:50, 4:52-54. För anläggningen föreslås att gemensamhetsanläggning bildas vilken skall bekostas av fastighetsägarna. Inom planområdets norra del finns fyra fastigheter (idag arrendetomter samt en hyresfastighet). Kostnaden att ta in dessa fastigheter i verksamhetsområdet för vatten och avlopp anses vara för hög varför dessa fastigheter måste lösa va-frågan på annat sätt. Kommunen svara för utbyggnad av ledningar eftersom kommunen äger marken för dessa fyra arrenden. |
| FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR |
| Fastighetsbildning | Detaljplanen ger möjlighet och utgör underlag för bildandet av nya bostadsfastigheter inom planområdets norra del. Fyra fastigheter kan bildas på kommunal mark varav tre är bebyggda med hus på ofri grund, där kommunen upplåter marken genom bostadsarrende, och en utgör hyresfastighet. Kommunen bekostar fastighetsbildningen och anläggningsförrättning. |
| Gemensamhetsanläggning | Gemensamhetsanläggningar bildas för va-ledningar och tillfart för de fyra tillkommande fastigheterna i planens norra del. Kommunen ansöker om och bekostar inrättande av gemensamhetsanläggningar i samband med ansökan för avstyckning hos Lantmäteriet. |

| Håkan Svärd | Yvonne Fahlman |
| --- | --- |
| Planerings- och utvecklingschef | Markingenjör |