Upprättande av aktivitetsslinga vid Ransta skola

På höjden väster om Ransta skola kommer Peab tillsammans med ByggDialog anlägga en hinderbana längs den befintliga stigen. Arbetet med slingan kommer att påbörjas tisdag 13/12 och pågå i ca 3 arbetsveckor. Inget arbete kommer ske under julhelgen och mellandagarna, 23/12-1/1. Arbetstiden kommer vara vardagar 6.30-16.00.

Förutom själva slingan kommer det också byggas hinder för träning, de kommer ställas ut ett och ett under våren och invigas ihop med skolan.

Viss byggtrafik kommer att gå mellan befintlig förskola och skola, den kommer då att ledas av en lotsperson för att säkerställa att barn eller skolans personal inte ska komma till skada. Arbetet kommer inte på något sätt att påverka hämtning/lämning av barn vid befintlig parkering.

Hela arbetsområdet kommer att hägnas in för att förhindra obehöriga att komma i närheten av arbetet. Säkerhetszoner kommer att upprättas vid t.ex. trädfällning och bevakas av personal från entreprenören.

Skulle barn eller annan obehörig vistas inom arbetsområdet kommer arbetet genast avbrytas och personerna avvisas från området.

Nedan följer en genomförandeplan med illustration.

Arbetsplatsdisposition, hinderbana

Kontaktpersoner:

Jan Bäckman, Peab - 073 337 57 95

Ola Signell, ByggDialog - 070 753 88 13

Robin Anstensen, Rektor – 0224 74 80 27